НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

О природоохранных мероприятиях

Новокузнецкого городского округа на 2022 - 2024 годы

Принято

Новокузнецким городским

Советом народных депутатов

«25»мая 2021 года

В целях обеспечения экологической безопасности жителей Новокузнецкого городского округа (далее также - город Новокузнецк, город, городской округ), системного подхода к решению экологических проблем в городе Новокузнецке путём реализации промышленными предприятиями города природоохранных мероприятий, направленных на снижение антропогенного воздействия на окружающую среду, рекультивацию земель, используемых для размещения отходов производства и потребления, восстановление ландшафта города, реализацию мер по улучшению экологической обстановки и санитарного состояния  территории Новокузнецкого городского округа, повышение уровня экологической культуры и экологического просвещения населения городского округа, руководствуясь статьями 7 и 10 Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», пунктом 11 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 28, 32 и 33 Устава Новокузнецкого городского округа, Новокузнецкий городской Совет народных депутатов

РЕШИЛ:

1. Одобрить природоохранные мероприятия Новокузнецкого городского округа на 2022 - 2024 годы согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в городской газете «Новокузнецк».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию города Новокузнецка и комитет по развитию городского хозяйства, промышленности и экологии Новокузнецкого городского Совета народных депутатов.

И.о. председателя

Новокузнецкого городского

Совета народных депутатов							         И.В. Погребняк

г. Новокузнецк

«25» мая  2021 года

№ 6/53

Приложение к решению Новокузнецкого

городского Совета народных депутатов

от 25.05.2021 № 6/53

Природоохранные мероприятия Новокузнецкого городского округа на 2022 - 2024 годы

Основные характеристики

природоохранных мероприятий

Новокузнецкого городского округа на 2022 - 2024 годы

| Основание для разработки мероприятий | Письмо Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 16.02.2021 №1110-31/1375 о разработке природоохранных мероприятий на 2022-2024 годы |
| --- | --- |
| Разработчик мероприятий | Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов администрации города Новокузнецка |
| Цель реализации мероприятий | Снижение антропогенного воздействия на окружающую среду в городе Новокузнецке, обеспечение экологической безопасности, экологическое просвещение населения города Новокузнецка |
| Сроки реализации мероприятий | 2022 - 2024 годы |
| Перечень природоохранных мероприятий | 1) мероприятия, направленные на охрану атмосферного воздуха; 2) мероприятия, направленные на охрану водных ресурсов; 3) мероприятия, направленные на охрану и рациональное использование земельных ресурсов; обращение с отходами производства и потребления в целях предотвращения их вредного воздействия на здоровье человека и окружающую среду; # 4) мероприятия, направленные на экологическое образование и воспитание жителей города |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования мероприятий на 2022 - 2024 годы составляет 9 503,889 млн рублей, в том числе: в 2022 году - 3 509,635 млн рублей; в 2023 году - 4 652,608 млн рублей; в 2024 году - 1 341,646 млн рублей. Финансирование природоохранных мероприятий осуществляется за счет внебюджетных средств |
| Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий | 1) уменьшение валового объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух; 2) сокращение объема сточных вод, массы загрязняющих веществ, сбрасываемых в водные объекты, уменьшение забора чистой воды; 3) увеличение количества перерабатываемых и обезвреживаемых отходов производства и потребления; 4) рекультивация нарушенных земель; 5) улучшение системы управления охраной окружающей среды на территории города Новокузнецка; 6) повышение экологической культуры населения города Новокузнецка |

1. Содержание проблемы экологической ситуации в Новокузнецком городском округе

Надлежащее качество жизни и здоровья населения Новокузнецкого городского округа, его безопасность могут быть обеспечены только при условии решения экологических проблем и поддержания соответствующего состояния окружающей среды.

Экологическая ситуация в Новокузнецком городском округе усугубляется рядом объективных факторов: климатическими особенностями, повышенным уровнем фоновых значений содержания вредных веществ в окружающей природной среде, концентрацией на территории города значительного количества хозяйствующих субъектов различных отраслей экономики.

Состояние атмосферного воздуха характеризуется высоким и повышенным уровнем загрязнения, регистрируются случаи пиковых концентраций загрязняющих веществ в периоды неблагоприятных метеорологических условий. К основным источникам загрязнения атмосферы относятся предприятия черной и цветной металлургии, угольной промышленности, теплоэнергетического комплекса, автомобильный и железнодорожный транспорт.

Водохозяйственная обстановка в городе Новокузнецке остается неудовлетворительной. Река Томь - единственный источник питьевого водоснабжения города, по наблюдениям Новокузнецкой гидрометеорологической обсерватории Кемеровского центра по гидрометеорологии и мониторингу  окружающей среды - филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» уже выше города Новокузнецка классифицируется как «загрязненная». Основной вклад в загрязнение поверхностных водоемов вносят металлургические предприятия, предприятия угольной промышленности и жилищно-коммунального комплекса.

Несмотря на то, что 20 % от всей территории Новокузнецкого городского округа занято городскими лесами, более 7000 га территории  города заняты производственной застройкой, почти 2000 га территории города находятся в санитарно-защитных зонах крупных промышленных предприятий. Современные процессы социально-экономического развития городского округа, освоение и застройка городских территорий кардинальным образом преобразовывают окружающую  природную среду, приводят к уменьшению естественных площадей и полос, занятых зелеными насаждениями.

Экологическая культура в современном обществе имеет большое значение. Для обеспечения экологической  безопасности населения города и будущих поколений необходимо отказаться от практики потребительского отношения к окружающей среде. Это возможно достичь, целенаправленно повышая уровень экологической культуры населения города Новокузнецка.

С учетом изложенного, разработанные природоохранные мероприятия ориентированы на создание и использование основополагающей базы данных для принятия административных решений, на совершенствование системы управления охраной окружающей среды на территории города Новокузнецка.

2. Основная цель, задачи и сроки реализации природоохранных мероприятий

2.1. Цель реализации природоохранных мероприятий: снижение антропогенного воздействия на окружающую среду в городе Новокузнецке, обеспечение экологической безопасности, а также экологическое просвещение населения города Новокузнецка.

2.2. В соответствии с  целью реализации природоохранных мероприятий  определены следующие задачи их реализации:

- снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников;

- снижение сбросов загрязняющих веществ  и сточных вод в водные объекты;

- снижение негативного влияния отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье населения;

- совершенствование системы управления охраной окружающей среды;

- повышение уровня экологических знаний и культуры населения города Новокузнецка.

2.3. Сроки реализации природоохранных мероприятий:  2022 - 2024 годы.

3. Система природоохранных мероприятий

Система природоохранных мероприятий Новокузнецкого городского округа включает в себя природоохранные мероприятия промышленных предприятий, осуществляющих деятельность на территории Новокузнецкого городского округа, планируемых к реализации в период 2022-2024 годов.

В указанную систему входят следующие природоохранные мероприятия:

1) «Охрана атмосферного воздуха». Данное мероприятие направлено на снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха Новокузнецкого городского округа. Для этого планируется:

- получение реальных, прогнозных и предельно допустимых значений характеристик загрязнения атмосферного воздуха;

- выполнение мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

2) «Охрана водных ресурсов». Данное мероприятие направлено на охрану водных объектов, а именно:

- осуществление оценки состояния водных объектов;

- выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту очистных сооружений и сетей канализации;

3) «Охрана и рациональное использование земельных ресурсов. Обращение с отходами производства и потребления». Указанное мероприятие направлено на улучшение состояния почвы путем рекультивации нарушенных земель, озеленение территории, рециклинг отходов производства и потребления;

4) «Экологическое образование и просвещение». В рамках реализации данного мероприятия предполагается повысить уровень экологической культуры населения города Новокузнецка, воспитывать бережное отношение к природе, содействовать формированию экологического мировоззрения.

Для достижения указанных целей планируется:

- организация обучения специалистов промышленных предприятий, осуществляющих деятельность на территории Новокузнецкого городского округа (далее - промышленные предприятия), по программам «Экология и рациональное природопользование», «Обращение с опасными отходами»;

- распространение основ экологических знаний, информации об окружающей среде и экологической безопасности среди населения городского округа.

4. Финансовое обеспечение природоохранных мероприятий

Финансирование природоохранных мероприятий осуществляется за счет внебюджетных средств.

Общий объем финансирования мероприятий на 2022 - 2024 годы составит 9 503,889 млн рублей, в том числе:

в 2022 году - 3 509,635 млн рублей;

в 2023 году - 4 652,608 млн рублей;

в 2024 году - 1 341,646 млн рублей.

Объемы финансирования природоохранных мероприятий на 2022 - 2024 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению промышленными предприятиями.

5. Текущее управление

природоохранными мероприятиями

Текущее управление и координацию выполнения мероприятий осуществляет Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов администрации города Новокузнецка.

6.  Оценка результатов реализации природоохранных мероприятий

Результат реализации природоохранных мероприятий оценивается по степени достижения основной цели - снижение антропогенного воздействия на окружающую среду в городе Новокузнецке, обеспечение экологической безопасности, а также экологическое просвещение населения города.

По результатам выполнения мероприятий планируется улучшение системы управления охраной окружающей среды, повышение экологической культуры населения города Новокузнецка.

Ожидаемыми конечными результатами реализации мероприятий должно стать:

1) уменьшение валового объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

2) сокращение объема сточных вод, массы загрязняющих веществ, сбрасываемых в водные  объекты, уменьшение забора чистой воды;

3)  увеличение количества перерабатываемых и обезвреживаемых отходов  производства и потребления;

4) рекультивация нарушенных земель;

5) улучшение системы управления охраной окружающей среды на территории города Новокузнецка;

6) повышение экологической культуры населения города Новокузнецка.

Результаты реализации природоохранных мероприятий выражаются в достижении экологической и социальной эффективности.

Экологическая эффективность природоохранных мероприятий состоит в снижении уровня загрязнения окружающей среды, улучшении рекреационных условий на территории города.

Социальная эффективность природоохранных мероприятий  состоит в улучшении условий среды обитания  населения Новокузнецкого городского округа.

7. Природоохранные мероприятия промышленных предприятий, осуществляющих деятельность

на территории Новокузнецкого городского округа, на 2022-2024 годы

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Сроки исполнения |  |  | Описание мероприятия, объемы работ по осуществлению мероприятия |  |  | Сметная стоимость, тыс. руб. | Освоено средств на 01.01.2022, тыс. руб. |  | Затраты на осуществление мероприятий на 2022-2024 годы, тыс. руб. |  |  |  |  | Ожидаемый экологический эффект (т/год, т) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало |  | окон- чание | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 год |  | 2023 год | 2024 год | итого |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 |
| I. Охрана атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Акционерное общество «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод» (далее - АО «РУСАЛ Новокузнецк») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Перевод корпусов 11-12 на технологию «Экологический Содерберг» | 2018 | 2023 |  | Перевод 32 элетролизеров в корпусах 11-12 на технологию «ЭкоСодерберг» | Перевод 32 элетролизеров в корпусах 11-12 на технологию «ЭкоСодерберг» | - | 1 338 830,0 | 1 237 187,0 |  | 59253,7 |  | 59253,7 | 0,0 | 118 507,4 | Снижение выбросов загрязняющих веществ на 213 т |
| 1.2. |  | Перевод корпусов 7-8 на технологию «Экологический Содерберг» | 2019 | 2024 |  | Перевод 32 электролизеров в корпусах 7-8 на технологию «Экологический Содерберг», строительство «сухих» газоочистных установок с «мокрым хвостом» | Перевод 51 электролизера в корпусах 7-8 на технологию «Экологический Содерберг», строительство «сухих» газоочистных установок с «мокрым хвостом» | Перевод 51 электролизера в корпусах 7-8 на технологию «Экологический Содерберг», строительство «сухих» газоочистных установок с «мокрым хвостом» | 1 497 648,9 | 72128,0 |  | 386341,3 |  | 345800,8 | 350508,0 | 1 082 650,1 | Снижение выбросов загрязняющих веществ на 1060 т |
| 1.3. |  | Внедрение в корпусах 9-10 технологии обожженного анода с переводом на элетролизеры РА-167 | 2019 | 2023 |  | Установка 8 электролизеров РА-167 в корпусах 9-10 | Установка 9 электролизеров РА-167 в корпусах 9-10 | - | 1 016 223,5 | 433 554,0 |  | 174 746,5 |  | 196 589,9 | 0,0 | 371 336,4 | Снижение выбросов загрязняющих веществ на 92 т |
| 1.4. |  | Внедрение в корпусах 9-10 технологии «Экологический Содерберг» | 2021 | 2024 |  | Перевод 25 электролизеров на технологию «Экологический Содерберг» в корпусах 9 -10, строительство «сухих» газоочистных установок с «мокрым хвостом» | Перевод 41 электролизера на технологию «Экологический Содерберг» в корпусах 9 -10, строительство «сухих» газоочистных установок с «мокрым хвостом» | Перевод 42 электролизеров на технологию «Экологический Содерберг» в корпусах 9 -10, строительство «сухих» газоочистных установок с «мокрым хвостом» | 1 148 913,2 | 503,0 |  | 259 659,5 |  | 412 378,0 | 277 487,9 | 949 525,4 | Снижение выбросов загрязняющих веществ на 824 т |
| 1.5. |  | Внедрение мероприятий для сокращения времени/степени разгерметизации электролизеров, переведенных на технологию «Экологический Содерберг» | 2023 | 2024 |  | - | Оснащение корпусов электролиза системой видео мониторинга выбросов, операционные улучшения, контроль соблюдения регламентов выполнения технологических операций | Оснащение корпусов электролиза системой видео мониторинга выбросов, операционные улучшения, контроль соблюдения регламентов выполнения технологических операций | 30361,3 | 0,0 |  | 0,0 |  | 5060,2 | 25301,1 | 30 361,3 | Снижение выбросов загрязняющих веществ на 51,4 т |
|  |  | ИТОГО по АО «РУСАЛ Новокузнецк» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 880 001,0 |  | 1 019 082,6 | 653 297,0 | 2 552 380,6 |  |
| 2. |  | Акционерное общество «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» (далее - АО «ЕВРАЗ ЗСМК») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Внедрение технологии конечного охлаждения коксового газа в закрытой теплообменной аппаратуре | 2019 | 2022 |  | Монтаж градирни и межцеховых коммуникаций, проведение пусконаладочных работ системы конечного охлаждения коксового газа в закрытой теплообменной аппаратуре | - | - | 1 136 183,0 |  | 389 790,0 | 705 765,0 |  | 40 628,0 | 0,0 | 746 393,0 | Снижение выбросов на 1105 т относительно 2017 года |
| 2.2. |  | Строительство серогазоочистки за агломашинами №1, 2, 3 | 2019 | 2024 |  | Окончание проектно-изыскательских работ, прохождение экспертиз, подготовка инфраструктуры | Строительство установок серогазоочистки за агломашинами №2, 3 | Строительство установки серогазоочистки за агломашиной №1 | 2 556 321,1 |  | 159 409,1 | 64 582,1 |  | 1 809 127,7 | 523 202,2 | 2 396 912,0 | Снижение выбросов на 38236 т относительно 2017 года |
|  |  | ИТОГО по АО «ЕВРАЗ ЗСМК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 770 347,1 |  | 1 849 755,7 | 523 202,2 | 3 143 305,0 |  |
| 3. |  | Акционерное общество «Кузнецкие ферросплавы» (далее - АО «Кузнецкие ферросплавы») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Перевод 4-х закрытых печей (№№11,15,12, 13) в открытые со строительством блока газоочисток сухого типа | 2019 | 2023 |  | Выполнение работ согласно комплексному плану мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в городе Новокузнецке |  |  | 3000 000,0 |  | 0* | 700 000,0 |  | 700 000,0 | 0,0 | 1 400 000,0 | Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 4,5 тыс. т/год |
| 3.2. |  | Внедрение систем автоматического контроля выбросов | 2023 | 2026 |  | Выполнение работ согласно Программе создания систем автоматического контроля выбросов АО «Кузнецкие ферросплавы» |  |  | Определится договором |  | 0* | 0,0 |  | 1000,0 | 1 000,0 | 2 000,0 | Обеспечение непрерывного контроля на источниках выбросов |
|  |  | *Информация может быть предоставлена не ранее 10.01.2022 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО по АО «Кузнецкие ферросплавы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700 000,0 |  | 701 000,0 | 1 000,0 | 1 402 000,0 |  |
| 4. |  | Акционерное общество «Кузнецкая ТЭЦ» (далее - АО «Кузнецкая ТЭЦ») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Ремонт золоулавливающих установок котлоагрегатов 3,5,6 очереди | 2022 | 2024 |  | Ремонт золоулавливающих установок на всех котлоагрегатах, который включает в себя: замену форсунок орошения труб Вентури оросительных сопел на скрубберах, ремонт золосмывного устройства |  |  | 4 200,0 |  | 0 | 1400,0 |  | 1400,0 | 1 400,0 | 4 200,0 | Уменьшение выбросов золы углей от источников в атмосферный воздух на 43 т/ год |
| 4.2. |  | Ремонт оборудования пылеприготовления | 2022 | 2024 |  | Ремонт оборудования пылеприготовления, который включает в себя: ремонт сепарационных устройств мельниц, замену эксгаустеров, наплавку бандажей валков мельниц, наплавку бортов размольных столов |  |  | 47631,0 |  | 0 | 15877,0 |  | 15877,0 | 15877,0 | 47 631,0 | Уменьшение выбросов углерода (сажи) от источников в атмосферный воздух на 2 т/ год |
|  |  | ИТОГО по АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17277,0 |  | 17277,0 | 17277,0 | 51 831,0 |  |
| 5. |  | Абагурская фабрика филиала «Евразруда - филиал АО «ЕВРАЗ ЗСМК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Модернизация аспирационных установок обогатительного цеха | 2022 | 2024 |  | Техническое перевооружение систем аспирации в корпусе обогащения №2 |  | - | 4 000,0 |  | 0 | 2000,0 |  | 2000,0 | 0,0 | 4 000,0 | Снижение выбросов взвешенных веществ на 0,002т/год |
| 5.2. |  | Техническое перевооружение систем аспирации корпуса первичного смешивания | 2022 | 2024 |  | Техническое перевооружение систем аспирации корпуса первичного смешивания |  |  | 18000,0 |  | 0 | 6000,0 |  | 6000,0 | 6 000,0 | 18 000,0 | Снижение выбросов взвешенных веществ на 0,002т/год |
|  |  | ИТОГО по Абагурской фабрике филиала «Евразруда - филиал АО «ЕВРАЗ ЗСМК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 000,0 |  | 8000,0 | 6 000,0 | 22 000,0 |  |
| 6. |  | Акционерное общество «Центральная обогатительная фабрика «Абашевская» (далее - АО «ЦОФ «Абашевская») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Мониторинг выбросов от организованных источников и качества атмосферного воздуха санитарно-защитной зоны | 2022 | 2024 |  | Производственный экологический контроль показателей выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух |  |  | 400,0 |  | 0 |  | 135,0 | 135,0 | 130,0 | 400,0 | Обеспечение качества атмосферного воздуха в соответствии с гигиеническими нормами и требованиями |
| 6.2. |  | Ремонт пылегазоочистных установок | 2022 | 2024 |  | Замена узлов, деталей оборудования. Проведение очистки пылегазоочистных установок и приемных бункеров |  |  | 2 000,0 |  | 0 |  | 700,0 | 700,0 | 600,0 | 2 000,0 | Проверка соответствия режимов оборудования требованиям нормативной и проектной документации |
| 6.3. |  | Проведение режимных испытаний сушильных агрегатов | 2022 | 2024 |  | Эксплуатационные испытания, направленные на совершенствование и эффективность производственных процессов |  |  | 900,0 |  | 0 |  | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 900,0 | Проверка соответствия режимов работы труб сушилок требованиям нормативной и проектной документации |
| 6.4. |  | Определение эффективности пылегазоочистных установок | 2022 | 2024 |  | Измерение эффективности пыле- и газоочистных установок |  |  | 500,0 |  | 0 |  | 160,0 | 160,0 | 180,0 | 500,0 | Проверка соответствия эффективности вентиляционных и аспирационных систем требованиям нормативной и проектной документации |
| 6.5. |  | Модернизация аспирационных и вентиляционных систем | 2022 | 2024 |  | Разработка проектной документации, замена пылегазоочистного оборудования |  |  | 5 000,0 |  | 0 |  | 4000,0 | 500,0 | 500,0 | 5 000,0 | Обеспечение качества атмосферного воздуха в соответствии с гигиеническими нормами и требованиями. Работа в проектных значениях коэффициента полезного действия 93-95% |
|  |  | ИТОГО по АО «ЦОФ «Абашевская» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5295,0 | 1795,0 | 1 710,0 | 8 800,0 |  |
| 7. |  | Акционерное общество «Центральная обогатительная фабрика «Кузнецкая» (далее - АО «ЦОФ «Кузнецкая») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. |  | Модернизация системы аспирации и вентиляции цеха погрузки и углеприема | 2023 | 2024 |  | - | Замена пылегазоочистного оборудования |  | 5 000,0 |  | 0 |  | 0,0 | 2000,0 | 3 000,0 | 5 000,0 | Снижение выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду на 0,002 т/г |
| 7.2. |  | Мониторинг выбросов от организованных источников и качества атмосферного воздуха санитарно-защитной зоны | 2022 | 2024 |  | Производственный экологический контроль показателей выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух |  |  | 1 005,0 |  | 0 |  | 335,0 | 335,0 | 335,0 | 1 005,0 | Обеспечение качества атмосферного воздуха в соответствии с гигиеническими нормативами |
| 7.3. |  | Режимные испытания сушильных агрегатов | 2022 | 2024 |  | Эксплуатационные испытания, направленные на совершенствование и эффективность производственных процессов | - | Эксплуатационные испытания, направленные на совершенствование и эффективность производственных процессов | 1 200,0 |  | 0 |  | 700,0 | 0,0 | 500,0 | 1 200,0 | Обеспечение качества атмосферного воздуха в соответствии с гигиеническими нормативами |
| 7.4. |  | Определение эффективности пылегазоочистных установок | 2022 | 2024 |  | Измерение эффективности пыле- и газоочистных установок |  |  | 780,0 |  | 0 |  | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 780,0 | Соблюдение обязательных требований правил эксплуатации газоочистных установок, в части эффективности очистки газов |
| 7.5. |  | Услуги центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по оповещению о неблагоприятных метеорологических условиях | 2022 | 2024 |  | Оповещение о неблагоприятных метеорологических условиях, способствующих загрязнению атмосферы, с объявлением режимов |  |  | 120,0 |  | 0 |  | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 120,0 | Обеспечение качества атмосферного воздуха в соответствии с гигиеническими нормативами на период неблагоприятных метеорологических условий |
| 7.6. |  | Проведение инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в рамках подготовки документов для получения комплексного экологического разрешения | 2022 | 2024 |  | - | - | Инвентаризация источников выбросов | 500,0 |  | 0 |  | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | Получение комплексного экологического разрешения |
| 7.7. |  | Приобретение системы пылеподавления на угольный склад | 2024 | 2024 |  | - | - | Приобретение и ввод в эксплуатацию установки пылеподавления и создание «туманных завес» на угольных складах | 6 000,0 |  | 0 |  | 0,0 | 0,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | Снижение выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду на 1,3 т/г |
|  |  | ИТОГО по АО «ЦОФ «Кузнецкая» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1335,0 | 2635,0 | 10635,0 | 14 605,0 |  |
| 8. |  | Общество с ограниченной ответственностью «Западно-Сибирский электрометаллургический завод» (далее - ООО «Западно-Сибирский электрометаллургический завод») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. |  | Модернизация газоочистного комплекса печи №3 | 2023 | 2024 |  | - | Дооснащение газоочистного комплекса спрейерной камерой |  | 60 000,0 |  | 0 |  | 0 | 40 000,0 | 20 000,0 | 60 000,0 | Увеличение срока службы рукавных фильтров |
| 8.2. |  | Реконструкция газоочистного комплекса печи №5 с сооружением дополнительного газохода | 2023 | 2023 |  | Сооружение дополнительного газохода на газоочистном комплексе печи №5 |  | - | 21 000,0 |  | 0 |  | 10 000,0 | 11 000,0 | 0 | 21 000,0 | Увеличение равномерности эвакуации отходящих газов |
| 8.3. |  | Мониторинг состояния атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны | 2022 | 2024 |  | Контроль состояния атмосферного воздуха с привлечением аккредитованной лаборатории |  |  | 331,0 |  | 0 |  | 106,0 | 110,0 | 115,0 | 331,0 | Контроль отсутствия негативного воздействия на границе санитарно-защитной зоны |
|  |  | ИТОГО по ООО «Западно-Сибирский электрометаллургический завод» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 106,0 | 51 110,0 | 20 115,0 | 81 331,0 |  |
| 9. |  | Акционерное общество «Завод Универсал» (далее - АО «Завод Универсал») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. |  | Модернизация оборудования в отделении эмалирования ванн. Перевод электрических печей на газ | 2024 | 2026 |  | Установка новых газоочистных устройств на камеры опудривания (отделение эмалирования ванн цеха силикатного стекла и производства чугунных эмалированных ванн) |  |  | 700,0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 350,0 | 350,0 | Уменьшение пыли неорганической с содержанием кремния более 70% на 23,8084 т/год |
|  |  | ИТОГО по АО «Завод Универсал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 350,0 | 350,0 |  |
| 10. |  | Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоЛэнд» (далее - ООО «ЭкоЛэнд») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. |  | Мониторинг состояния атмосферного воздуха на участке складирования и на границе санитарно-защитной зоны | 2022 | 2024 |  | Проведение мониторинга состояния атмосферного воздуха на участке складирования и на границе санитарно-защитной зоны |  |  | 779,4 |  | 0 |  | 259,8 | 259,8 | 259,8 | 779,4 | Контроль соответствия атмосферного воздуха принятым нормативам |
|  |  | ИТОГО по ООО «ЭкоЛэнд» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 259,8 | 259,8 | 259,8 | 779,4 |  |
| 11. |  | Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал» (далее - ООО «Водоканал») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. |  | Инструментальные замеры промышленных выбросов в атмосферу от котельных установок | 2022 | 2024 |  | Лабораторные исследования источников выбросов на котельной Левобережного цеха водоснабжения, котельной Драгунского цеха водоснабжения |  |  | 374,0 |  | 0 |  | 123,0 | 125,0 | 126,0 | 374,0 | Контроль за работой котлоагрегатов и газоочистного оборудования |
|  |  | ИТОГО по ООО «Водоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123,0 | 125,0 | 126,0 | 374,0 |  |
| 12. |  | Общество с ограниченной ответственностью «Центральная обогатительная фабрика «Щедрухинская» (далее - ООО «ЦОФ «Щедрухинская») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. |  | Производственный контроль и экологический мониторинг | 2022 | 2024 |  | Проведение замеров на четырех организованных источниках выбросов загрязняющих веществ | Проведение замеров на четырех организованных источниках выбросов загрязняющих веществ | Проведение замеров на четырех организованных источниках выбросов загрязняющих веществ | 385,98 |  | 0 |  | 128,66 | 128,66 | 128,66 | 385,98 | Улавливание не менее 85% взвешенных веществ от организованных источников выбросов загрязняющих веществ |
|  |  | ИТОГО по ООО «ЦОФ «Щедрухинская» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128,66 | 128,66 | 128,66 | 385,98 |  |
| 13. |  | Акционерное общество «Шахта «Большевик» (далее - АО «Шахта «Большевик») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. |  | Мониторинг промышленных выбросов в атмосферу от организованных источников | 2022 | 2024 |  | Производственный контроль выбросов в атмосферу от организованных источников |  |  | 165 |  | 0 |  | 55 | 55 | 55 | 165 | Соблюдение актуальных нормативов в сфере охраны атмосферного воздуха |
|  |  | ИТОГО по АО «Шахта «Большевик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 | 55 | 55 | 165 |  |
| 14. |  | Общество с ограниченной ответственностью «Сибэнергоуголь» (далее - ООО «Сибэнергоуголь») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. |  | Производственный контроль атмосферного воздуха на источниках выбросов загрязняющих веществ (котельная) | 2022 | 2024 |  | Недопущение сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от организованных источников предприятия | Недопущение сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от организованных источников предприятия | Недопущение сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от организованных источников предприятия | 1 170 |  | 0 |  | 390 | 390 | 390 | 1 170 | Минимизация вероятности возникновения повышенной концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе |
| 14.2. |  | Производство замеров физических и химических факторов на границе санитарно-защитной зоны | 2022 | 2024 |  | Недопущение сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ от организованных источников предприятия | Недопущение сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ от организованных источников предприятия | Недопущение сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ от организованных источников предприятия | 4 365 |  | 0 |  | 1 455 | 1 455 | 1 455 | 4 365 | Минимизация вероятности возникновения повышенной концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе |
| 14.3. |  | Полив автомобильных и технологических дорог водой для обеспылевания дорожного полотна | 2022 | 2024 |  | Недопущение сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ от организованных источников предприятия | Недопущение сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ от организованных источников предприятия | Недопущение сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ от организованных источников предприятия | 7 500 |  | 0 |  | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 7 500 | Минимизация вероятности возникновения повышенной концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе |
|  |  | ИТОГО по ООО «Сибэнергоуголь» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 345 | 4 345 | 4 345 | 13 035 |  |
| 15. |  | Акционерное общество «Новокузнецкий завод резервуарных металлоконструкций имени Н.Е. Крюкова» (далее - АО «НЗРМК им. Крюкова Н.Е.») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1. |  | Выполнение лабораторного контроля качества атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны | 2021 | 2022 |  | Проведение мониторинга качества атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны | - | - | 365,0 |  | 0 |  | 365,0 | 0,0 | 0,0 | 365,0 | Получение достоверной информации о влиянии выбросов предприятия на качество атмосферного воздуха |
| 15.2. |  | Проведение замеров концентраций загрязняющих веществ в воздушной среде в границах санитарно-защитной зоны предприятия согласно плану-графику | 2022 | 2024 |  | Проведение замеров концентраций загрязняющих веществ в воздушной среде в границах санитарно-защитной зоны предприятия |  |  | 38,7 |  | 0 |  | 12,7 | 13,0 | 13,0 | 38,7 | Получение достоверной информации о влиянии выбросов на состояние атмосферного воздуха |
| 15.3. |  | Проведение замеров концентраций загрязняющих веществ от организованных источников предприятия | 2022 | 2024 |  | Проведение замеров концентраций загрязняющих веществ от организованных источников предприятия |  |  | 95,6 |  | 0 |  | 31,6 | 32,0 | 32,0 | 95,6 | Получение достоверной информации о влиянии выбросов на состояние атмосферного воздуха |
|  |  | ИТОГО по АО «НЗРМК им. Крюкова Н.Е.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 409,3 | 45,0 | 45,0 | 499,3 |  |
| 16. |  | Общество с ограниченной ответственностью «Изолит-НК» (далее - ООО «Изолит-НК») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1. |  | Установка третьего ряда фурм | 2022 | 2024 |  | Покупка, установка воздуходувки | Прокладка трассы воздуховода | Изготовление фурм, установка фурм в вагранку | 1 000 |  | 0 |  | 200 | 300 | 500 | 1 000 | Уменьшение выброса пыли неорганической на 0,3т |
|  |  | ИТОГО по ООО «Изолит-НК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 | 300 | 500 | 1 000 |  |
| 17. |  | Обособленное подразделение «Новокузнецкий производственный комплекс» общества с ограниченной ответственностью «Мастер Клининг» (далее - обособленное подразделение «Новокузнецкий производственный комплекс» ООО «Мастер Клининг») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1. |  | Ремонт золоуловителей (циклонов) ЦН-15-800-2УП | 2022 | 2024 |  | Замена изношенных элементов золоуловителей (циклонов) ЦН-15-800-2УП |  |  | 45,0 |  | 0 |  | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 45,0 | Снижение выбросов на 76% |
| 17.2. |  | Ремонт двигателя дымососа | 2023 | 2023 |  | - | Ревизия, ремонт, замена элементов | - | 12,0 |  | 0 |  | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 12,0 | Исключение неочищенных выбросов в атмосферный воздух |
| 17.3. |  | Перемотка двигателя вентилятора котельной | 2024 | 2024 |  | - | - | Перемотка двигателя вентилятора котельной | 10,0 |  | 0 |  | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | - |
|  |  | ИТОГО по обособленному подразделению «Новокузнецкий производственный комплекс» ООО «Мастер Клининг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 | 27,0 | 25,0 | 67,0 |  |
| 18. |  | Общество с ограниченной ответственностью «Разрез «Бунгурский-Северный» (далее - ООО «Разрез «Бунгурский-Северный») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1. |  | Производственный экоаналитический контроль промышленных выбросов в атмосферу. Производственный контроль и экологический мониторинг | 2022 | 2024 |  | Проведение замеров промышленных выбросов от организованных источников загрязнения (аспирационные системы на обогатительной фабрике и газоочистные установки на котельных предприятия) | Проведение замеров промышленных выбросов от организованных источников загрязнения (аспирационные системы на обогатительной фабрике и газоочистные установки на котельных предприятия) | Проведение замеров промышленных выбросов от организованных источников загрязнения (аспирационные системы на обогатительной фабрике и газоочистные установки на котельных предприятия) | 1 260,0 |  | 0 |  | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 1 260,0 | Оценка воздействия работы газоочистных установок, минимизация вероятности возникновения экологических аварий |
|  |  | ИТОГО по ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 1 260,0 |  |
| 19. |  | Акционерное общество «Органика» (далее - АО «Органика») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1. |  | Ведение производственного экологического контроля выбросов вредных веществ в атмосферный воздух с источников выделения с привлечением аккредитованных лабораторий | 2022 | 2024 |  | Проведение экологического контроля выбросов вредных веществ в атмосферный воздух с источников выделения |  |  | 1 200,0 |  | 0 |  | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 1 200,0 | - |
| 19.2. |  | Ведение мониторинга состояния атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны и на границе жилого массива с привлечением аккредитованных лабораторий | 2022 | 2024 |  | Проведение мониторинга состояния атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны и на границе жилого массива |  |  | 450,0 |  | 0 |  | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 450,0 | - |
|  |  | ИТОГО по АО «Органика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 1 650,0 |  |
| Итого по направлению «Охрана атмосферного воздуха» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2398 866,9 | 3656 910,8 | 1240 040,7 | 7295 818,3 |  |
| II. Охрана водных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | АО «ЕВРАЗ ЗСМК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализация природоохранной программы: «Вода рельсового производства. Выпуск №3 (Оптимизация оборотной системы производства рельсового проката со строительством очистных сооружений)» |  | 2017 | 2023 |  | Окончание работ по проектированию очистных сооружений | Строительство очистных сооружений | - | 712 070,0 |  | 101 753,0 |  | 105 586,0 | 504 731,0 | 0,0 | 610 317,0 | Соблюдение установленных нормативов допустимых сбросов |
| 1.2. | Строительство станции доочистки сточных вод шламохранилища |  | 2013 | 2023 |  | Строительство 2 этапа очистных сооружений | Наладочные работы и отработка режимов | - | 2 161 452,2 |  | 1 108 365,9 |  | 644 142,2 | 408 944,1 | 0,0 | 1 053 086,3 | Соблюдение установленных нормативов допустимых сбросов |
|  | ИТОГО по АО «ЕВРАЗ ЗСМК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 749 728,2 | 913 675,1 | 0,0 | 1 663 403,3 |  |
| 2. | АО «Кузнецкие ферросплавы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Автоматический контроль сбросов загрязняющих веществ |  | 2023 | 2026 |  | Выполнение работ согласно программе создания систем автоматического контроля сбросов АО « Кузнецкие ферросплавы» |  |  | Определится договором |  | 0* |  | 0 | 500 | 500 | 1 000 | Обеспечение непрерывного контроля на источниках сбросов загрязняющих веществ |
|  | *Информация может быть предоставлена не ранее 10.01.2022 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по АО «Кузнецкие ферросплавы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 500 | 500 | 1 000 |  |
| 3. | АО «ЦОФ «Абашевская» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Наблюдение за морфометрическими особенностями р. Томь |  | 2022 | 2024 |  | Наблюдения в период весеннего половодья и летне-осенней межени |  |  | 180,0 |  | 0 |  | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 180,0 | Соблюдение условий договора водопользования |
|  | ИТОГО по АО «ЦОФ Абашевская» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 180,0 |  |
| 4. | ООО «ЭкоЛэнд» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Мониторинг состояния подземных и поверхностных водных объектов |  | 2022 | 2024 |  | Проведение мониторинга состояния подземных и поверхностных водных объектов |  |  | 1026,0 |  | 0 |  | 342,0 | 342,0 | 342,0 | 1 026,0 | Контроль соответствия поверхностных и подземных водных объектов принятым нормативам |
|  | ИТОГО по ООО «ЭкоЛэнд» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 342,0 | 342,0 | 342,0 | 1 026,0 |  |
| 5. | ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Повторное использование очищенной сточной воды с очистных сооружений в производственном цикле обогатительной фабрики. Внедрение систем оборотного и бессточного водоснабжения |  | 2022 | 2024 |  | Использование в процессе углеобогащения технической воды после очистки на очистных сооружениях |  |  | 30 901,9 |  | 30 901,9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение потребления водных ресурсов на 10300м3 и предотвращение загрязнения поверхностного водного объекта в связи с отсутствием сбросов |
|  | ИТОГО по ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6. | ООО «Водоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Мониторинг р. Томь |  | 2022 | 2024 |  | Лабораторные исследования р. Томь - 1000 м выше Выпуска №1 и 500 м ниже Выпуска №1 ООО «Водоканал» (в период открытого русла с апреля по октябрь включительно) | Лабораторные исследования р. Томь в створе Ковшевого водозабора Драгунского цеха водоснабжения (12 месяцев) | Лабораторные исследования р. Томь в створе Левобережного цеха водоснабжения (12 месяцев) | 10710,0 |  | 0 |  | 3520,0 | 3570,0 | 3 620,0 | 10 710,0 | Контроль за состоянием водного объекта |
|  | ИТОГО по ООО «Водоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3520,0 | 3570,0 | 3620,0 | 10710,0 |  |
| 7. | АО «Шахта «Большевик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Модернизация установки доочистки шахтных производственно-поверхностных сточных вод (2-ой этап) |  | 2022 | 2024 |  | Запуск в эксплуатацию 2-ой ступени фильтрации | - | - | 4 000 |  |  |  | 2 000 | 1 000 | 1 000 | 4 000 | Повышение эффективности очистки по взвешенным веществам до 87% |
| 7.2. | Наблюдения за водным объектом-приемником стоков (р. Есаулка) |  | 2022 | 2024 |  | Наблюдения за морфометрическими и химическими показателями реки приемника сточных вод |  |  | 270 |  |  |  | 90 | 90 | 90 | 270 | Контроль состояния водоохранной зоны водного объекта |
| 7.3. | Мониторинг шахтных и сточных вод |  | 2022 | 2024 |  | Производственный контроль сточной и шахтной воды |  |  | 240 |  |  |  | 80 | 80 | 80 | 240 | Соблюдение актуальных нормативов в сфере охраны водных ресурсов |
|  | ИТОГО по АО «Шахта «Большевик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 170 | 1 170 | 1 170 | 4 510 |  |
| 8. | АО «Завод Универсал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Осуществление мониторинга состояния поверхностного водного объекта р. Кульяновка |  | 2022 | 2024 |  | Проведение гидрологических и морфометрических наблюдений, рекогносцировочное обследование водоохраной зоны |  |  | 414,0 |  | 0 |  | 138,0 | 138,0 | 138,0 | 414,0 | Получение достоверной информации о влиянии промливневых вод на состояние р. Кульяновка |
| 8.2. | Своевременное и качественное обследование прибрежной защитной полосы, проведение санитарной очистки прибрежной зоны |  | 2022 | 2024 |  | Расчистка русла р. Кульяновка от бытового мусора и несанкционированных свалок вдоль водоохранной зоны |  |  | 150,0 |  | 0 |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 | Предотвращение проникновения загрязняющих веществ в подземные и поверхностные водные объекты |
|  | ИТОГО по АО «Завод Универсал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 188,0 | 188,0 | 188,0 | 564,0 |  |
| 9. | Обособленное подразделение «Новокузнецкий производственный комплекс» ООО «Мастер Клининг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Химический анализ сточных вод |  | 2022 | 2024 |  | Контрольные замеры проб сточных вод (периодичность 1 раз в месяц) |  |  | 273,6 |  | 0 |  | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 273,6 | Исключение неочищенных сбросов в воду |
|  | ИТОГО по обособленному подразделению «Новокузнецкий производственный комплекс» ООО «Мастер Клининг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 273,6 |  |
| 10. | Общество с ограниченной ответственностью «Абагурский карьер» (далее - ООО «Абагурский карьер») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Ежегодное проведение анализов исходного материала, поступающего на промывку, на радиацию |  | 2022 | 2024 |  | Ежегодное проведение анализов исходного материала, поступающего на промывку, на радиацию |  |  | 15,0 |  | 0 |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 | - |
| 10.2. | Ежегодное проведение анализов карьерных вод, используемых для промывки и после промывки нерудных материалов |  | 2022 | 2024 |  | Ежегодное проведение анализов карьерных вод, используемых для промывки и после промывки нерудных материалов |  |  | 45,0 |  | 0 |  | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 45,0 | - |
|  | ИТОГО по ООО «Абагурский карьер» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 |  |
| 11. | АО «Органика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Ведение производственного экологического контроля сбросов вредных загрязняющих веществ со сточными водами, передаваемых на городские очистные сооружения, с привлечением аккредитованных лабораторий |  | 2022 | 2024 |  | Ведение производственного экологического контроля сбросов вредных загрязняющих веществ со сточными водами, передаваемых на городские очистные сооружения, с привлечением аккредитованных лабораторий |  |  | 360 |  | 0 |  | 120 | 120 | 120 | 360 | - |
|  | ИТОГО по АО «Органика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | 120 | 120 | 360 |  |
| 12. | ООО «ЦОФ «Щедрухинская» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Предварительная обработка размещаемых отходов |  | 2022 | 2024 |  | Использование 2-х пресс-фильтров | Использование 2-х пресс-фильтров | Использование 2-х пресс-фильтров | 5660,25 |  | 0 |  | 1886,75 | 1886,75 | 1886,75 | 5 660,25 | Сокращение массы отходов, возврат воды в оборотное водоснабжение |
| 12.2. | Регенерация магнетитовой суспензии |  | 2022 | 2024 |  | Использование 2-х магнитных сепараторов | Использование 2-х магнитных сепараторов | Использование 2-х магнитных сепараторов | 4039,92 |  | 0 |  | 1346,64 | 1346,64 | 1346,64 | 4 039,92 | Снижение расхода суспензии в объеме 1,2 тыс. м3/час |
| 12.3. | Ремонт системы ливневой канализации |  | 2022 | 2024 |  | Замена 17 лотков | 0 | 0 | 153,00 |  | 0 |  | 153,00 | 0,00 | 0,00 | 153,00 | Предотвращения загрязнения подземных и поверхностных вод |
|  | ИТОГО по ООО «ЦОФ «Щедрухинская» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 386,39 | 3 233,39 | 3 233,39 | 9 853,17 |  |
| 13. | ООО «Западно-Сибирский электрометаллургический завод» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Долевое участие ООО «Западно-Сибирский электрометаллургический завод» в строительстве локальных очистных сооружений сточных вод рельсовой площадки АО «ЕВРАЗ ЗСМК» |  | 2022 | 2024 |  | - | - | Финансовая компенсация затрат АО «ЕВРАЗ ЗСМК» на строительство локальных очистных сооружений сточных вод рельсовой площадки | 16 000,0 |  | 0 |  | 0,0 | 0,0 | 16 000,0 | 16 000,0 | - |
|  | ИТОГО по ООО «Западно-Сибирский электрометаллургический завод» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 16 000,0 | 16 000,0 |  |
| 14. | Общество с ограниченной ответственностью «Сибэнергоуголь» (далее - ООО «Сибэнергоуголь») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Производственный контроль за качеством сточной воды и воды в р. Бунгур в контрольных створах выше и ниже выпуска №1 |  | 2022 | 2024 |  | Контроль за содержанием загрязняющих веществ в сбрасываемых сточных водах | Контроль за содержанием загрязняющих веществ в сбрасываемых сточных водах | Контроль за содержанием загрязняющих веществ в сбрасываемых сточных водах | 1 410 |  | 0 |  | 470,0 | 470,0 | 470,0 | 1 410,0 | Минимизация вероятности возникновения повышенной концентрации загрязняющих веществ в сбрасываемых сточных водах |
| 14.2. | Контроль за морфометрическими показателями водного объекта и его водоохранной зоной (р. Бунгур) |  | 2022 | 2024 |  | Контроль за содержанием загрязняющих веществ в сбрасываемых сточных водах | Контроль за содержанием загрязняющих веществ в сбрасываемых сточных водах | Контроль за содержанием загрязняющих веществ в сбрасываемых сточных водах | 150 |  | 0 |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 | Минимизация вероятности возникновения повышенной концентрации загрязняющих веществ в сбрасываемых сточных водах |
|  | ИТОГО по ООО «Сибэнергоуголь» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 1 560,0 |  |
| Итого по направлению «Охрана водных ресурсов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 760 145,8 | 923 489,7 | 25 864,6 | 1 709 500,1 |  |
| III. Охрана и рациональное использование земельных ресурсов. Обращение с отходами производства и потребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | АО «ЕВРАЗ ЗСМК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Внедрение технологии переработки отходов огнеупорных изделий |  | 2020 | 2022 |  | Проведение пуско-наладочных работ, отработка технологии | - | - | 237 287,0 * |  | 179 797,0 |  | 57 490,0 * | 0,0 | 0,0 | 57 490,0 | Переработка отходов в количестве 36,6 т/год |
|  | * Возможна корректировка по результатам выбора исполнителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по АО «ЕВРАЗ ЗСМК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 490,0 | 0,0 | 0,0 | 57 490,0 |  |
| 2. | АО «Кузнецкие ферросплавы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Рекультивация нарушенных земель Орджоникидзевского района города Новокузнецка |  | 2010 | 2030 |  | Выполнение работ согласно проекту: «Ликвидация ГТС шламонакопителя (Орджоникидзевский район) АО «Кузнецкие ферросплавы» с последующей рекультивацией нарушенных земель» |  |  | 0 |  | 0* |  | Согласно условиям договора с подрядной организацией и по факту выполненных работ силами АО «Кузнецкие ферросплавы» |  |  |  | Восстановление нарушенных земель города Новокузнецка (площадь 3,6 га) |
|  | *Информация может быть предоставлена не ранее 10.01.2022 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по АО «Кузнецкие ферросплавы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Рекультивация нарушенных земель золошлаковыми материалами |  | 2022 | 2023 |  | Вывоз золошлаковых материалов и рекультивация нарушенных земель в Орджоникидзевском районе города Новокузнецка в соответствии с соглашением №1 от 14.09.2017 о социально-экономическом сотрудничестве, заключенном между Комитетом жилищно-коммунального хозяйства администрации города Новокузнецка и АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  | 373 000,0 |  | 0 |  | 91 353,0 | 0,0 | 0,0 | 91 353,0 | Рекультивация нарушенных земель на участке, расположенном в Орджоникидзевском районе города Новокузнецка, площадью 23,7 га |
|  | ИТОГО по АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91 353,0 | 0,0 | 0,0 | 91 353,0 |  |
| 4. | Абагурская фабрика филиала «Евразруда - филиал АО «ЕВРАЗ ЗСМК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Ремонт напорных магистральных шламопроводов |  | 2022 | 2024 |  | Замена трубопроводов | Замена трубопроводов | Замена трубопроводов | 82 000,0 |  | 0 |  | 34 000,0 | 24 000,0 | 24 000,0 | 82 000,0 | Исключение риска загрязнения земель |
| 4.2. | Ремонт водоводов |  | 2022 | 2024 |  | Ремонт трубопроводов | Ремонт трубопроводов | Ремонт трубопроводов | 3 000,0 |  | 0 |  | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 3 000,0 | Исключение риска загрязнения земель |
|  | ИТОГО по Абагурской фабрике филиала «Евразруда - филиал АО «ЕВРАЗ ЗСМК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 85 000,0 |  |
| 5. | ООО «Западно-Сибирский электрометаллургический завод» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Мониторинг состояния почв на границе санитарно-защитной зоны |  | 2022 | 2024 |  | Контроль состояния почв на границе санитарно-защитной зоны с привлечением аккредитованной лаборатории |  |  | 41,0 |  | 0 |  | 13,0 | 14,0 | 14,0 | 41,0 | Контроль отсутствия негативного воздействия на границе санитарно-защитной зоны |
| 5.2. | Размещение твердых-коммунальных отходов |  | 2022 | 2024 |  | Услуги регионального оператора по размещению твердых коммунальных отходов |  |  | 291,0 |  | 0 |  | 93,0 | 97,0 | 101,0 | 291,0 | - |
| 5.3. | Услуги по утилизации/обезвреживанию отходов лицензированными организациями |  | 2022 | 2024 |  | Услуги по утилизации/обезвреживанию отходов |  |  | 14,0 |  | 0 |  | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 14,0 | - |
|  | ИТОГО по ООО «Западно-Сибирский электрометаллургический завод» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,0 | 116,0 | 120,0 | 346,0 |  |
| 6. | ООО «ЭкоЛэнд» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Мониторинг состояния почвы на участке складирования и на границе санитарно-защитной зоны |  | 2022 | 2024 |  | Проведение мониторинга состояния почвы на участке складирования и на границе санитарно-защитной зоны |  |  | 270,0 |  | 0 |  | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 270,0 | Контроль соответствия почвы принятым нормативам |
| 6.2. | Анализ компонентного состава твердых коммунальных отходов |  | 2022 | 2024 |  | Проведение анализов компонентного состава твердых коммунальных отходов |  |  | 88,0 |  | 0 |  | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 88,0 | Определение класса опасности твердых коммунальных отходов |
|  | ИТОГО по ООО «ЭкоЛэнд» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119,0 | 119,0 | 119,0 | 358,0 |  |
| 7. | ООО «ЦОФ «Щедрухинская» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Контроль радиационной безопасности образующихся отходов |  | 2022 | 2024 |  | Организация проведения анализа трех видов отходов | Организация проведения анализа трех видов отходов | Организация проведения анализа трех видов отходов | 38,1 |  | 0 |  | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 38,1 | Предотвращение радиационного загрязнения компонентов окружающей среды |
| 7.2. | Передача отходов специализированным организациям |  | 2022 | 2024 |  | Организация деятельности по обращению с тринадцатью видами отходов | Организация деятельности по обращению с тринадцатью видами отходов | Организация деятельности по обращению с тринадцатью видами отходов | 315,0 |  | 0 |  | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 315,0 | Предотвращение загрязнения компонентов окружающей среды |
|  | ИТОГО по ООО «ЦОФ «Щедрухинская» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117,7 | 117,7 | 117,7 | 353,1 |  |
| 8. | АО «ЦОФ «Кузнецкая» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Благоустройство территории нарушенных земель |  | 2022 | 2022 |  | Выполнение работ по планировке; нанесению иловых осадков сточных вод; посеву газонных трав | - | - | 1 500,0 |  | 0 |  | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | Благоустройство территории нарушенных земель в Заводском районе города Новокузнецка площадью 10,16 га |
| 8.2. | Сдача отходов на утилизацию |  | 2022 | 2024 |  | Организация деятельности по обращению с отходами производства и потребления |  |  | 696,0 |  | 0 |  | 232,0 | 232,0 | 232,0 | 696,0 | Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к содержанию почв, обращению с отходами |
|  | ИТОГО по АО «ЦОФ «Кузнецкая» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 732,0 | 232,0 | 232,0 | 2 196,0 |  |
| 9. | АО «ЦОФ «Абашевская» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Размещение породы на Щедрухинском породном отвале |  | 2022 | 2024 |  | Организация деятельности по обращению с отходами производства |  |  | 15000,0 |  | 0 |  | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 15 000,0 | Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к содержанию почв, обращению с отходами |
| 9.2. | Вывоз твердых коммунальных отходов |  | 2022 | 2024 |  | Организация деятельности по передаче твердых коммунальных отходов региональному оператору |  |  | 600,0 |  | 0 |  | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 | Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к содержанию почв, обращению с отходами |
| 9.3. | Передача отходов на утилизацию |  | 2022 | 2024 |  | Организация деятельности по обращению с отходами производства и потребления |  |  | 45,0 |  | 0 |  | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 45,0 | Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к содержанию почв, обращению с отходами |
| 9.4. | Подготовка проектных решений на рекультивацию флотохвостохранилища |  | 2022 | 2024 |  | Разработка проектной документации |  |  | 2000,0 |  | 0 |  | 400,0 | 400,0 | 1200,0 | 2000,0 | Восстановление нарушенных земель |
|  | ИТОГО по АО «ЦОФ «Абашевская» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 615,0 | 5 615,0 | 6 415,0 | 17 645,0 |  |
| 10. | ООО «Водоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Утилизация отходов производства и потребления |  | 2022 | 2024 |  | Утилизация ртутных ламп, обтирочного материала, картриджей, твердых коммунальных отходов, строительных отходов, мусора с защитных решеток, медицинских отходов |  |  | 3390,0 |  | 0 |  | 1 110,0 | 1 130,0 | 1 150,0 | 3 390,0 | Предотвращение негативного воздействия отходов на окружающую среду |
| 10.2. | Лабораторные исследования отходов |  | 2022 | 2024 |  | Исследование на наличие жизнеспособных яиц гельминтов, личинок синентропных мух, цист патогенных кишечных простейших |  |  | 83,0 |  | 0 |  | 27,0 | 28,0 | 28,0 | 83,0 | Предотвращение негативного воздействия отходов на окружающую среду, здоровье человека |
|  | ИТОГО по ООО «Водоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 137 | 1 158 | 1 178 | 3 473 |  |
| 11. | Обособленное подразделение «Новокузнецкий производственный комплекс» ООО «Мастер Клининг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Паспортизация отходов производства |  | 2022 | 2022 |  | Заключение договора с Центром лабораторного анализа и технических измерений | - | - | 25,0 |  | 0 |  | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | - |
|  | ИТОГО по Обособленному подразделению «Новокузнецкий производственный комплекс» ООО «Мастер Клининг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 |  |
| 12. | ООО «Абагурский карьер» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Восстановление территории ранее нарушенных земель |  | 2022 | 2024 |  | - | Проведение работ по восстановлению ранее нарушенных земель путем замыва при производстве нерудных материалов | - | 150,0 |  | 0 |  | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 150,0 | Восстановление 1,3 га нарушенных земель |
| 12.2. | Рекультивация земель |  | 2022 | 2024 |  | Проведение рекультивации земель |  |  | 900,0 |  | 0 |  | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 900,0 | Рекультивация 3,3 га земель |
| 12.3. | Заключение договоров на вывоз и утилизацию твердых коммунальных отходов, сдачу отработанных шин, аккумуляторов, лома черных металлов |  | 2022 | 2024 |  | - | - | - | 30,0 |  | 0 |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 | - |
|  | ИТОГО по ООО «Абагурский карьер» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 310,0 | 460,0 | 310,0 | 1 080,0 |  |
| 13. | ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Биологический этап рекультивации шламовых отстойников. Биологическая рекультивация нарушенных земель |  | 2022 | 2024 |  | Уход за посадками и посевами | Уход за посадками и посевами | Уход за посадками и посевами | 1 500,0 |  | 0 |  | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1 500,0 | Восстановление плодородия и хозяйственной ценности земель, создание лесных насаждений с восстановлением флоры и фауны на площади 3,78 га |
|  | ИТОГО по ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1 500,0 |  |
| 14. | ООО «Сибэнергоуголь» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Засыпка выработанного пространства участка «Бунгурский Южный» |  | 2022 | 2024 |  | Засыпка выработанного пространства участка «Бунгурский Южный» | - | - | 124 488,0 |  | 0 |  | 124 488,0 | 0 | 0 | 124 488,0 | Засыпка выработанного пространства в объеме 21840 тыс.м3 |
| 14.2. | Засыпка выработанного пространства участка «Ананьинский Западный» |  | 2022 | 2024 |  | Засыпка выработанного пространства участка «Ананьинский Западный» в объеме 5000 тыс.м3 | Засыпка выработанного пространства участка «Ананьинский Западный» в объеме 6100 тыс.м3 | Засыпка выработанного пространства участка «Ананьинский Западный» в объеме 6600 тыс.м3 | 100 890,0 |  | 0 |  | 28 500,0 | 34 770,0 | 37 620,0 | 100 890,0 | Засыпка выработанного пространства в объеме 17700 тыс.м3 |
| 14.3. | Производственный контроль почвы на границе санитарно-защитной зоны |  | 2022 | 2024 |  | Предотвращение загрязнения окружающей среды | Предотвращение загрязнения окружающей среды | Предотвращение загрязнения окружающей среды | 360,0 |  | 0 |  | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 360,0 | Минимизация воздействия отходов на окружающую природную среду |
|  | ИТОГО по ООО «Сибэнергоуголь» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 153 108,0 | 34 890,0 | 37 740,0 | 225 738,0 |  |
| 15. | АО «Органика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1. | Проведение субботников по уборке промплощадки - прилегающих территорий (2 раза в год) |  | 2022 | 2024 |  | Проведение мероприятий по уборке промплощадки - прилегающих территорий (2 раза в год) |  |  | 150,0 |  | 0 |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 | - |
| 15.2. | Содержание площадок временного хранения отходов производства (восстановление твердого покрытия, обваловка и т.д.) |  | 2022 | 2024 |  | Восстановление твердого покрытия площадок временного хранения отходов производства, обваловка |  |  | 120,0 |  | 0 |  | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 120,0 | - |
| 15.3. | Организация сбора накопления, передачи на утилизацию отходов производства и потребления |  | 2022 | 2024 |  | Организация сбора накопления, передачи на утилизацию: отработанных аккумуляторов; отработанных масел; отработанных автошин; макулатуры, отходов полиэтилена, алюминиевой фольги, ампульного стеклобоя |  |  | 180,0 |  | 0 |  | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 180,0 | - |
| 15.4. | Проведение валки аварийных деревьев на территории предприятия. Подготовка площадок для посадки новых зеленых насаждений, организация газонов, высадка деревьев |  | 2022 | 2024 |  | Осуществление валки аварийных деревьев на территории предприятия. Подготовка площадок для посадки новых зеленых насаждений, организация газонов, высадка деревьев |  |  | 600,0 |  | 0 |  | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 | - |
| 15.5. | Утилизация концентрированных сточных вод |  | 2022 | 2024 |  | Проведение мероприятий по утилизации концентрированных сточных вод |  |  | 10 500,0 |  | 0 |  | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 10 500,0 | Утилизация концентрированных сточных вод 300 м3/год |
|  | ИТОГО по АО «Органика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 850,0 | 3 850,0 | 3 850,0 | 11 550,0 |  |
| Итого по направлению «Охрана и рациональное использование земельных ресурсов. Обращение с отходами производства и потребления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350 466,7 | 72 057,7 | 75 581,7 | 498 107,1 |  |
| IV. Экологическое образование и просвещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ООО «Западно-Сибирский электрометаллургический завод» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Повышение квалификации работников в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности. Информационно-консультативные услуги |  | 2022 | 2024 |  | - | - | - | 143,0 |  | 0 |  | 46,0 | 48,0 | 50,0 | 143,0 | - |
|  | ИТОГО по ООО «Западно-Сибирский электрометаллургический завод» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,0 | 48,0 | 50,0 | 143,0 |  |
| 2. | АО «ЦОФ «Кузнецкая» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Экологическое обучение |  | 2022 | 2024 |  | Подготовка специалистов и руководителей в области охраны окружающей среды и экологической безопасности, отвечающих за принятие решений при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает или может оказать негативное воздействие на окружающую среду |  |  | 36,5 |  | 0 |  | 14,6 | 7,3 | 14,6 | 36,5 | - |
|  | ИТОГО по ОАО «ЦОФ «Кузнецкая» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,6 | 7,3 | 14,6 | 36,5 |  |
| 3. | АО «ЦОФ «Абашевская» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Профессиональная подготовка в области экологической безопасности, в области по обращению с опасными отходами, в области безопасности гидротехнических сооружений |  | 2022 | 2024 |  | Организация и проведение обучения специалистов и руководителей |  |  | 120,0 |  | 0 |  | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 120,0 | Подготовка специалистов и руководителей в области охраны окружающей среды и экологической безопасности, отвечающих за принятие решений при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает или может оказать негативное воздействие на окружающую среду |
|  | ИТОГО по АО «ЦОФ «Абашевская» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 120,0 |  |
| 4. | ООО «ЭкоЛэнд» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Обучение специалистов в сфере обращения с отходами |  | 2022 | 2024 |  | - | - | - | 90,0 |  | 0 |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 90,0 | Наличие квалифицированных специалистов в сфере обращения с отходами |
|  | ИТОГО по ООО «ЭкоЛэнд» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 90,0 |  |
| 5. | ООО «Абагурский карьер» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Проведение обучения по экологической безопасности ( 1 руководитель) и по обращению с отходами (2 специалиста) |  | 2022 | 2024 |  | - | - | - | 24,0 |  | 0 |  | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 24,0 | - |
|  | ИТОГО по ООО «Абагурский карьер» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 24,0 |  |
| 6. | АО «Органика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Подготовка и аттестация руководителей и специалистов предприятия в области экологической безопасности (4 человека) |  | 2022 | 2024 |  | - | - | - | 50,0 |  | 0 |  | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 50,0 | - |
|  | ИТОГО по АО «Органика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 50,0 |  |
| Итого по направлению «Экологическое образование и просвещение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155,6 | 150,3 | 158,6 | 463,5 |  |
| ВСЕГО по направлениям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 509 635,0 | 4 652 608,5 | 1 341 645,6 | 9 503 889,1 |  |

И.о. председателя Новокузнецкого

городского Совета народных депутатов	И.В. Погребняк